Arbeitsblätter für die Berufsbildungspraxis – Falk Howe, Sönke Knutzen & Melanie Schall

Elektroinstallation eines Büros –

Ablauf

# Ablauf

| Geplante Phasen / Gewichtung / Ablauf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtdauer: 16-20 Stunden |  |  |  |
| Auftrags- annahme | Auftrags- planung | Auftragsdurchführung | Auftrags- abschluss |
| Umfang in %: 15 | Umfang in %: 25 | Umfang in %: 40 | Umfang in %: 20 |
| Teilaufgaben* Kundenauftrag analysieren & Rahmenbedingungen prüfen Produktrecherche durchführen Kunden beraten & Leistungen konkretisieren Dokumentation anlegen Einstieg Auftragsbeschreibung Kundenprofil Gesprächsnotizen kontinuerlich/begleitend Dokumentation | Teilaufgaben* Ausführungsplanung erstellen Geräte, Werkzeuge und Material zusammenstellen Zeit- und Arbeitsplan erstellen kontinuerlich/begleitend Dokumentation | Teilaufgaben* Baustelle einrichten und vorbereiten Elektroinstallation durchführen Ausführung der Installation prüfen kontinuerlich/begleitend Dokumentation | Teilaufgaben* Dokumentation fertigstellen Übergabe durch- führen und Kunden einweisen Lernerfolg der gesamten Aufgabe reflektieren Bilanz Abnahme Reflexion kontinuerlich/begleitend Dokumentation |

* Auflistung der geplanten Teilaufgaben